附件11:

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 公路、桥梁抢修专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 邵阳市交通局 |  |  |  | 实施单位 | 邵阳市公路建设养护中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 210 | 210 | 64.39 | 10 | 31% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 210 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 加强对桥梁日常监管、养护和维修，确保道路及桥梁的安全 |  |  |  | 保障了交通道路及桥梁的安全通行 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 桥梁日常维护及危桥改造监管 | 定期对桥梁进行维护监管 | 完成较好 | 5 | 4 | 受疫情影响，个别月份没有巡查，改进措施就是及时巡查修复桥梁问题 |
|  |  |  | 公路路基缺口修复，路面塌方及淤泥清除 | 定期检查公路路况，完成路面维护 | 完成较好 | 10 | 9 | 疫情影响，个别月份没有巡查，改进措施是及时巡查，及时处理发现的路面问题 |
|  |  | 质量指标 | 公路路基水毁抢修率 | 公路路基水毁抢修率大于等于85% | 完成率大于85% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 公路桥梁优良率 | 公路桥梁优良率大于等于85% | 完成率大于85% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 公路桥梁养护、路基修复完工率 | 工程进度必须保证当年度完工 | 按时完成工程进度 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 根据年初预算金额分配指标 | 不超过预算金额 | 未超过预算金额 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 保持公路桥梁安全通行，为全市经济发展提供基础保证 | 保持公路桥梁安全通行，为全市经济发展提供基础保证 | 完成较好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 确保公路桥梁安全通行，为群众出行提供便利条件 | 确保公路桥梁安全，群众出行方便 | 完成较好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 保障公路、桥梁周边环境良好 | 保障公路、桥梁周边环境良好 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强邵阳公路在经济枢纽中的经济地位 | 提高我市居民护路爱桥意识及公路安全水平 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 对服务对象进行满意度调查 | 群众满意度超过95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |

填表人： 谢军   填报日期：2023.4.17   联系电话：13873929078