附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市公路建设养护中心　填报日期：2021年6 月 2日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 国省干线、支线道养护材料费及管理专项经费 | | | | | |
| 项目主要内容 | 日常养护巡查、安全突发事件处置、路面病害修复材料费、预防性养护、小修保养经费、板底脱空材料费。沥青路面、混凝土路面局部清灌缝、日常管理。 | | | | | |
| 项目单位 | 市公路建养中心 | | 主管部门 | | 市交通局 | |
| 单位负责人 | 范赞科 | | 项目负责人 | | 陶继平 | |
| 项目属性 | √经常性　　□一次性　　□新增　　□延续 | | | | | |
| 资金总额 及构成 | 总额：30.8万元，其中：省级财政　　万元；市级财政30.8万元；其他　　　万元。  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | 2020　年1月起至　2020　年12月止 | | | | | |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 邵财预（2020）3号、湘路养护（2020）256号、湘交计统（2020）91号 | | | | | |
| 可行性研究报告结论 |  | | | | | |
| 专家评审论证 结论 |  | | | | | |
| 是否实施政府采购及金额 | □是　 √否  应采购金额 万元 实际采购金额 万元 | | | | | |
| 是否实行 招投标 | □是　　 √否 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | □是　 　√否 | | | | | |
| 是否实行工程代理和投资评审制 | □是　　 √□否 | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | □是　　 √否 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理 | □是　　 √否 | | | | | |
| 是否实行财政专户管理 | □是　　 √否 | | | | | |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 邵阳市公路管理局小修保养管理办法  邵阳市公路管理局普通干线公路日常养护巡查考核办法 | | | | | |
| 具体工作措施 | 定期对公路路面状况进行统计，对公路畅通情况进行统筹管理，对路面进行日常养护、清扫，水沟疏通，出现小病害的路段进行挖补换填，对沥青路面、水泥混凝土路面进行局部清灌缝、日常管理，确保路面畅通，车辆行驶便捷、舒适、安全。 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 已报市财政审核批准，邵财预（2020）3号 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | 已完工。 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 资金在标准范围内使用 | | | | | |
| 财务管理制度 | 邵阳市公路管理局财务管理制度。 | | | | | |
| 资金到使用情况位 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |  |  | |  | |  |
| 省级财政 |  |  | |  | |  |
| 市级财政 | 30.8 | 30.8 | | 30.8 | | 0 |
| 其它 |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | 30.8 | 30.8 | | 30.8 | | 0 |
| 产出成果 | 更好的保证道路通畅，保障道路的行驶质量。更好的树立邵阳交通的形象，为邵阳经济的发展提供更优质的服务纽带。 | | | | | | |
| 产出效益 | 此项专项资金的投入产生的无形社会效益极其深远，无形中树立了邵阳的交通形象，产生的社会效益远远大于投入，此项项目资金保质保量的完成将延长公路使用寿命，减少公路改建的投资密度。 | | | | | | |
| 自评结论 | 我市公路全年道路通畅，行驶质量较好，社会效益提升，养护成本降低。自评;优。 | | | | | | |
| 问题与建议 | 此项项目资金的投入能基本保证此项目的运行，基本保证道路的优质通畅，但国省干线公路养护线长、面广、点多，车流量大，在预算经费安排的时候，尽可能保证或增加，以确保邵阳国省干线的通行安全和公路的正常运营。 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | |

单位负责人：范赞科

项目负责人：陶继平

评价负责人：陶继平

附件4

项目绩效自评报告

（封面）

**评价类型：**项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√

**自评项目名称：国省干线、支线道养护材料费及管理专项经费**

**自评项目单位：邵阳市公路建设养护中心**

**项目主管部门：　邵阳市交通运输局**

日期：2021年6月10日