表4-2

邵阳市制造强市“一二三工程”1-9月调度表（分产业链）

编制单位：邵阳市工信局 时间：2021年10月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县市区 | 现有规模工业企业数量 | 新增规模 工业企业(个) | | 工业投资(亿元) | | 规模工业总产值（亿元） | | 招商签约项目(个) | |
| 新增数量 | 计划 完成率(%) | 完成投资 | 计划 完成率(%) | 总产值 | 计划 完成率(%) | 签约项目 | 计划 完成率(%) |
| 合计 | 1234 | 60 | 27.3 | 281.2 | 78.1 | 1320.2 | 70.2 | 132 | 132.0 |
| 装备制造产业链 | 255 | 13 | 32.5 | 65.5 | 81.9 | 439.5 | 79.9 | 56 | 186.7 |
| 显示功能材料产业链 | 87 | 4 | 16.0 | 39.5 | 87.8 | 63.0 | 78.8 | 23 | 153.3 |
| 智能家居家电产业链 | 88 | 4 | 40.0 | 20.5 | 82.0 | 65.2 | 93.1 | 13 | 260.0 |
| 循环经济产业链 | 92 | 9 | 60.0 | 22.5 | 64.3 | 98.6 | 70.4 | 15 | 150.0 |
| 中医药产业链 | 59 | 3 | 60.0 | 23.2 | 92.8 | 90.4 | 60.3 | 3 | 60.0 |
| 时尚用品产业链 | 653 | 27 | 21.6 | 110 | 110.0 | 368.5 | 59.4 | 13 | 43.3 |
| 互联网产业链 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 195.0 | 72.2 | 9 | 180.0 |

注：互联网产业涉及一二三产业各行业，投资数据和规模企业统计难度较大，目前正在寻找科学的统计方法；总产值根据（邵承办发〔2020〕1号）初步估算为GDP的10%。