表7

2021年1-9月邵阳市重点产业项目投资进度汇总表

编制单位：邵阳市产业办 时间：2021年10月 单位：亿元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县市区名称 | 产业项目数 | 年度计划投资 | 完成投资 | 完成投资比例 |
| 邵阳市总计 | 193 | 320.49 | 269.38 | 84.05% |
| 邵东市 | 20 | 33.9 | 30.13 | 88.88% |
| 新邵县 | 17 | 29.24 | 24.30 | 83.11% |
| 洞口县 | 18 | 31.1 | 26.65 | 85.69% |
| 隆回县 | 18 | 26.13 | 20.85 | 79.79% |
| 武冈市 | 15 | 24.4 | 21.42 | 87.79% |
| 邵阳县 | 18 | 33.87 | 26.40 | 77.95% |
| 城步县 | 5 | 4.29 | 3.01 | 70.16% |
| 新宁县 | 6 | 3.81 | 2.60 | 68.24% |
| 绥宁县 | 7 | 13.7 | 12.31 | 89.85% |
| 大祥区 | 8 | 4.05 | 3.76 | 92.84% |
| 双清区 | 8 | 13.1 | 12.22 | 93.28% |
| 北塔区 | 7 | 5.5 | 5.73 | 104.18% |
| 邵阳经开区 | 41 | 87.9 | 73.68 | 83.82% |
| 跨区项目 | 5 | 9.51 | 6.32 | 66.46% |