SYCR-2022-15001

邵市交农〔2022〕27号

邵阳市交通运输局

关于印发《邵阳市农村公路施工企业信用评价

实施细则(试行)》的通知

各县(市、区)交通运输局,邵阳经开区交通办，局直相关单位：

现将《邵阳市农村公路施工企业信用评价实施细则(试行)》印发给你们，请认真遵照执行。

邵阳市交通运输局

2022年9月16日

邵阳市农村公路施工企业信用评价

实施细则(试行)

第一章 总则

第一条 为认真贯彻落实习近平总书记“四好农村路”建设重要指示批示精神，加强农村公路建设市场管理，规范农村公路建设市场秩序，营造诚实守信的市场环境，促进农村公路持续健康发展，根据《关于修改<公路建设市场管理办法>的决定》（交通运输部令2015年第11号）《湖南省交通运输厅关于印发<湖南省公路施工企业信用评价实施细则>的通知》（湘交基建规〔2020〕10号）《湖南省交通运输厅关于印发<湖南省农村公路建设市场信用评价工作指导意见>的通知》（湘交农路规〔2021〕13号）等文件要求，结合邵阳市的实际情况，制定本细则。

第二条 本细则所称农村公路施工企业信用评价是指邵阳市各级交通运输主管部门、行业发展机构、公路项目建设单位依据有关评价标准及方法，对在我市农村公路(含桥梁、安防设施)建设项目(含新建、改(扩)建、大修工程)从业的施工企业进行评价基础信息采集及信用等级评定、发布、调整、修复等工作的统称。

第三条 农村公路施工企业信用评价遵循公平、公正、公开的原则，评价结果实行公示和公告制度。

第二章 评价职责及分工

第四条 农村公路施工企业信用评价工作实行统一管理、分级负责。

第五条 市交通运输局负责全市农村公路工程施工企业信用评价管理工作，主要职责为：

(一)制定全市农村公路工程施工企业信用评价管理实施细则，按规定组织开展全市农村公路施工企业信用评价工作。

(二)配合省厅建设完善湖南省公路建设信用信息管理系统（以下简称“省平台”)农村公路信用评价窗口，满足县(市、区)两级评价需求。

(三)组织对全市农村公路项目参评施工企业进行信用评价，发布市级信用评价结果等信息，并将市级评价结果按要求上报省交通运输厅;监督指导各县(市、区)交通运输局对农村公路施工企业的信用评价工作。

第六条 市级行业发展机构按职责分工负责全市农村公路施工企业的信用评价工作，主要职责为：

(一)对项目的进度管理、社会责任等扣分提出汇总复核意见。

(二)对履约行为中的人员设备到位、分包管理、质量管理、安全生产、农民工工资支付、财务管理扣分提出汇总复核意见。

（三）按职责对农村公路施工企业的其他行为进行评价。

第七条 县(市、区)交通运输局负责本行政区域内公路工程施工企业信用评价管理工作，主要职责为：

(一)指导并监督本行政区域内农村公路建设单位(招标人)对施工企业开展投标、履约不良行为信用评价，并负责对其他失信行为进行评价，按要求审核、汇总并公示后上报市交通运输局。

(二)以本行政区域内农村公路建设单位填报、确认的项目基础信息为基础，汇总并核实评价年度内农村公路参评项目及标段。

(三)在执行省、市交通运输主管部门及行业发展机构巡查、检查中发现问题的信用扣分后，组织对本行政区域内纳入评价对象的农村公路施工企业进行信用评价，并将评价结果在发布后5日内报市交通运输局备案。

第八条 项目建设单位或招标人负责本项目施工企业信用评价工作，主要职责为：

(一)负责本项目(含分包工程)有关信用评价的基础信息的采集录入及动态更新。

(二)按交通运输主管部门确认的参评项目及标段，及时填报建设单位管理层面有关参评施工企业的投标、履约不良行为信息，及时确认省、市交通运输主管部门及行业发展机构的处罚管理记录。

(三)在项目招标中按规定应用交通运输主管部门发布的最新信用评价结果。

第九条 参评施工企业的主要职责为：

(一)配合项目建设单位或招标人采集、录入、确认信用评价基础信息，并对基础信息真实性、准确性、合规性负责。

(二)及时接收、查阅项目建设单位、各级交通运输主管部门及行业发展机构推送的本企业具体评价扣分情况，有权依程序提出异议或申诉。

第三章 评价对象及范围

第十条 评价年度内，市级农村公路施工企业信用评价范围及对象需满足条件如下：

(一)交通运输部门监管的在建农村公路(含桥梁和安防工程)新建、改扩建和大修工程项目从业企业(含合法分包企业);经公共资源交易中心公开招投标的其他在建农村公路的从业企业。

(二)在我市农村公路建设项目从业且符合下列要求的施工企业：

参评标段在11月 30 日前签订施工合同，且所属项目在12月31日前已办理完施工许可的。

此类评价对象交工验收后原则上不再评价。可参评的年度次数，累计不能超出项目合同工期所涉及的年度数(自施工许可之日起计算)。

第十一条 除第十条规定的施工企业外，评价年度内，若在我市农村公路建设项目中有下列严重不良行为之一的施工企业，均纳入评价范围及对象：

(一)不按合同要求组织进场开工，或施工进度严重滞后的。

(二)施工中发生较大及以上质量安全生产责任事故的。

(三)不配合项目建设单位开展交工验收的，或质量缺陷责任期内出现严重质量问题，或不积极履行缺陷处治整改责任的，或不积极配合交通运输主管部门开展竣工验收的。

(四)恶意拖欠工程款、农民工工资、材料款等被司法机关强制执行的，或因拖欠问题造成群体性事件引发不良社会影响的。

(五)被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪的。

(六)无正当理由拒绝参与交通运输主管部门组织的应急抢险任务的。

(七)被市级以上交通运输主管部门及行业发展机构查实存在违法违规问题而受到通报批评或行政处罚的。

存在以上情形的施工企业，可由建设单位或县(市、区)交通运输主管部门按正常评价程序上报，但综合评价不能评为AA级，也可差评后直接上报。

第十二条 评价年度内，在我市其他公路建设中存在转包、违法分包等严重不良行为施工企业，纳入市级评价，并上报省厅予以惩戒。

第四章 评价内容及标准

第十三条 公路施工企业信用评价内容由投标行为、履约行为和其他行为三部分构成。具体见交通运输部《公路施工企业信用评价规则》(交公路发〔2009〕733号)中《公路施工企业信用行为评定标准》、《湖南省公路施工企业信用评价实施细则》(湘交基建规〔2020〕10号)中《湖南省公路施工企业信用评价补充评定标准》。

第十四条 投标行为以公路施工企业单次投标为评价单元;履约行为以单个施工合同段为评价单元;其他行为以施工企业单次其他信用行为为评价单元。

施工企业的不良行为由招标人、项目建设单位、行业发展机构、交通运输主管部门按交通运输部相关评价规则、评定标准及我市补充评定标准进行扣分。

第十五条 公路施工企业信用评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级，企业信用评分为100分制，各信用等级对应企业评分为：

AA 级：95 分≤X≤100分，信用好;

A 级： 85 分≤X<95分，信用较好;

B 级：75 分≤X<85分，信用一般;

C 级：60 分≤X<75分，信用较差;

D及：X<60分，信用差

第十六条 公路施工企业信用评价采信依据为：

(一)招标人、项目建设单位、监理单位管理工作中的正式文件，经施工企业有关人员签认的检查记录等。

(二)各级交通运输主管部门及所属行业发展机构的文件(督查、检查结果或奖罚通报、决定、约谈记录、会议纪要等文件)和执法文书。

(三)举报投诉或质量安全事故调查处理结果。

(四)司法机关对企业做出的司法认定及审计部门的审计意见。

(五)其他可以认定不良行为的资料。

其中(一)(二)项按文件描述的不良行为发生时间纳入对应年度信用评价扣分;(三)(四)(五)项按文件(资料)出具日期纳入对应年度信用评价扣分。

第十七条 项目建设单位，县(市、区)交通运输主管部门或行业发展机构在印发督查、检查结果或奖罚通报、决定、约谈记录、会议纪要时，对失信履约行为应使用评价规则中的规范语言进行描述。

第十八条 评价年度内，在我市公路抢险救灾、应急保障、服务乡村振兴等任务中受到国务院或省人民政府、交通运输部、省交通运输厅或市交通运输局表彰的企业;在公路质量安全管理、诚信建设、“平安工地”、“品质工程”等年度考核工作中，在安全生产、质量管理、施工工艺创新上获得省、市级及以上表彰的企业;获得与参评项目相关的省级奖项或荣誉表彰称号的企业，在年度综合评价得分的基础上每次奖励加1分，累计加分最高不超过3分。

第十九条 市级评价中，综合评定为AA、A级的公路施工企业，其参评标段合同金额累加值须达到一定限额以上。

土建工程合同金额累加值评定标准：AA级(1500万元)、A级(800万元)。

交安工程合同金额累加值评定标准：AA级(200万元)、A级(100万元)。

合法专业分包的合同金额可累加至该企业，其他工程类参照省级评价标准，对应合同总金额取省级标准30%。

第二十条 市级评价对AA 级、A级评分的公路施工企业数量实行比例控制，各县(市、区)交通运输局以辖区内参评企业总数为单元控制，具体比例原则如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度信用评价等级 | AA | A | B及以下 | 备注 |
| 比例控制 | 10% | 70% | 不限 | 计算结果逢小数向上取整 |

未按上述要求上报评价结果的控制单元，市局将予以限制上报，各评价单位应在落实“应评尽评、应扣尽扣”的基础上，依程序重新评价及上报。全市AA比例按20%控制，除获得相关表彰或重大贡献的企业外，原则上不突破比例控制。

第二十一条 在评价年度内，市级评价综合评定为AA 级的公路施工企业须有两个及以上开工累计完成30%以上合同工程量的主包参评标段，所有参评标段本年度累计完成产值超过总合同工程量20%以上;且未发生安全生产责任事故。

第二十二条 评价年度内，企业在工程质量、安全、进度管理、科技创新及履行社会责任等方面积极作为，成效特别突出，受到市以上人民政府或省级以上主管部门通报表彰的企业，在进行本年度信用等级评定时可直接评定为AA 级，且不占所在县(市、区)比例指标。

第二十三条 首次参加我市信用评价的公路施工企业，其信用等级最高评定为A 级。上一年度被评为C 、D级的公路施工企业，本年度评定最高不超过A 级。

第二十四条 总包企业对分包企业的失信行为承担连带责任。合法专业分包企业应独立接受人员履约考勤及监管，并与主包企业一同参与信用评价，但不作为AA级比例控制的计算基数，评分不得高于主包企业在该标段的评分。仅有分包工程的参评单位，评价等级最高不超过A级。

第二十五条 施工企业联合体各成员单位按联合体协议书等合同文件约定的施工承包范围、合同金额独立参评，均作为AA级比例控制的计算基数。联合体成员单位任何一家单位存在不良行为的，对联合体各成员方分别予以同等扣分。

第五章 信用评价的程序和方法

第二十六条 市级评价管理依托于省级信用管理平台，建设项目工可经批复(核准)并确认建设单位后，即可申请开设管理账号，并及时注册项目及标段信息，作为本年度市级信用评价基础数据(具体流程以省级信用平台开发的农村公路信用评价窗口为准)。

第二十七条 各级交通运输主管部门按职责分工督促、指导项目建设单位及时录入并动态更新项目信息及标段信息，并将此项工作纳入公路建设市场督查、项目考评内容进行量化考评。

第二十八条 信用评价工作实行定期评价和动态评价相结合的方式。其中定期评价周期为1年，对公路施工企业上一年度(每年1月1日至12月31日)的从业行为进行综合评价;动态评价是指交通运输主管部门对存在严重不良行为的企业直接进行定级或调降信用等级。

第二十九条 招投标工作结束后，招标人需将投标人的不良投标行为如实记录在《投标人不良投标行为记录表》(详见附件2)上，该表在评标结果报送至交通运输主管部门备案时一并上报。

第三十条 项目建设单位根据实际情况，每年对施工企业的履约行为评价3次，具体为第一、二季度评价(I次评价)、第三季度评价(Ⅱ次评价)、第四季度评价(Ⅲ次评价),并将评价结果及时告知被评价对象。

对评价年度内组织交工验收的工程项目，项目建设单位应及时完成相应季度的履约行为评价，无异常情况的后续季度可不再开展履约行为评价。

第三十一条 市级评价中，涉及基础信息录入(含项目基本信息及相关佐证材料、进度信息、检查处罚扣分信息等)弄虚作假、不按规定填报、提交相关数据及资料，违背行业管理规定的施工企业，一律严格按相关评价标准予以扣分;属县(市、区)交通运输主管部门责任的，除视情况核减该地区AA控制比例外，还将予以通报，并抄送属地政府。

第三十二条 市级评价中，项目建设单位、各级交通运输主管部门及行业发展机构按职责分工开展履约行为评价工作，具体如下：

(一)建设单位应在本次评价期结束后的5日内完成该次评价，按要求将评价资料报送至县(市、区)交通运输局，各县(市、区)交通运输局应在本次评价期结束后的15日内完成评价资料汇总和审核确认工作，将评价资料报送至市行业发展机构汇总，同时在省信用管理平台予以确认。

(二)市行业发展机构应在本次评价期结束后的25日内组织完成该次信用评价汇总和复核确认工作，将评价资料报送至市交通运输局。

第三十三条 各级交通运输主管部门及行业发展机构按职责分工对施工单位的其他行为进行评价，并将评价结果及时告知被评价对象，各单位或部门可出台相关内部管理制度，确保评价资料的采集录入及报送全面、及时、准确。

第三十四条 市交通运输局根据投标行为、履约行为、其他行为的评价情况进行年度综合评价，按部评价规则《计算方法》计算各参评施工企业综合得分并确定其信用等级，其中履约行为先按施工企业单次评价得分乘以权重系数(单次参评的权重系数为1;两次参评的权重系数：前次评价0.4、后次评价0.6;全年三次参评的权重系数：第I次0.3、第Ⅱ次0.3、第Ⅲ次0.4)计算年度履约得分，以年度履约得分进入综合评价计算。各项目建设单位、各级交通运输主管部门及行业发展机构应根据分次评价的周期依法依规开展监管活动，确保全年履约行为评价的均衡性和合理性。

第三十五条 各县(市、区)交通运输局应强化信用评价过程监管，将每次评价、年度评价基础信息及得分情况在门户网上公示3日，并及时处理相关申诉及投诉。各县（市、区）交通运输局应统筹开展第Ⅲ次评价与最终年度评价汇总工作，严格按要求进行AA 级的比例管控，在向市交通运输局上报施工企业最终评价结果时，应同步提交公示资料、申诉及投诉处理情况汇总表。市交通运输局原则上不再受理涉及县(市、区)上报的最终评价结果的申诉。

市交通运输局将在局门户网站对年度评价结果信息进行公示，公示期不少于10个工作日。公示期内，接受参评企业就本次公示内容的申诉(除本条规定不再受理的情形外)。

第三十六条 参评企业对各级交通运输主管部门公示的内容有异议的，可在公示期内提交《邵阳市农村公路工程施工企业信用评价申诉书》(详见附件3),申诉书应附详细的原始证明材料，申诉人对原始证明材料的真实性负责。

第三十七条 任何单位和个人可在公示期内，对施工企业的不良行为以及信用评价工作中的违纪、违规等行为向市交通运输局举报。举报应采取实名、书面方式，举报材料中应包括以下内容：

(一)举报人的姓名或单位名称、地址及有效联系方式。

(二)被举报人的单位名称或姓名。

(三)举报事项的基本事实。

(四)举报人相关请求及主张。

(五)有效线索和相关证明材料。

(六)举报人为单位的，应由法定代表人签字并加盖法人公章。

第三十八条 市交通运输局在收到申诉或举报后，将及时组织相关单位进行调查处理，并在10个工作日内将处理结果告知申诉人或举报人。

第三十九条 市交通运输局于每年的3月15日前完成上一年度市级综合评价工作，并于3月20日前将评价结果上报省交通运输厅。

第六章 信用等级的适用与奖惩

第四十条 市交通运输局发布的信用评价等级结果在全市农村公路工程建设市场适用，有效期为1年。下一年度在我市无信用评价结果的企业，其信用评价等级应用延续 1年(其中上一年度评为AA级的企业，按A级延续1年;上一年度评为其他等级的企业，按相同等级延续1年，凡通过延续获得信用等级的企业，其信用等级仅在正常参加投标活动中适用),延续1年后仍无信用评价结果的，最近一年的信用评分不予计分。

第四十一条 在我市农村公路建设工程招投标中，无我市信用评价等级，可适用于省交通运输厅发布的信用等级，对既无本市也无我省从业企业信用等级的企业，按全国等级应用(其中AA等级的企业按A 级应用，其他等级同等应用); 无我省、市及全国公路施工企业信用等级的企业，信用分不予计分。联合体参与投标的，其信用等级按照联合体各成员单位每一年度最低等级方的等级应用。参与专业分包的施工单位近一年信用等级不应低于B级。

第四十二条 企业在经营发展过程中，其信用等级按如下原则适用：

(一)企业资质升级的，其信用评价等级不变。

(二)企业分立的，按照新设立企业确定信用评价等级， 但不得高于原评价等级。

(三)企业合并的，若同为公路施工企业，按照信用评价等级较低的确定合并后企业的信用等级;若公路施工企业与其他非公路施工企业合并，按照该公路施工企业的信用等级确定合并后企业的信用等级。

(四)企业转制、改名的，其信用等级相应转入转制、改名后的企业。

(五)企业如被注销、破产的，取消其信用等级。

(六)企业资产被冻结或营业执照年检不合格的，其信用等级暂不予确定。

第四十三条 邵阳市交通运输局发布的企业信用等级在我市农村公路工程招标投标中应用如下：

(一)单年评为AA级的施工企业，在等级适用期内的每次投标中给予增加1个标段的投标机会，履约保证金可按合同约定金额的80%计收。

(二)单年评为A级的企业，在等级适用期内每次投标中，履约保证金可按合同约定金额的90%计收。

(三)单年评为B级的企业，在等级适用期内按不奖不罚对待。

(四)单年评为C级的企业，在等级适用期内对资格审查或中标合同段有数量限制的招标项目，减少1个合同段中标的机会(项目招标仅1个标段的除外)。

(五)单年评为D级、连续三年评为C级的企业，上报省交通运输厅在湖南省公路建设市场信用信息管理系统上予以公布，且在信用等级适用期内参与我市农村公路建设项目投标时，不予通过资格审查。

(六)在评标中所占分值权重严格按《湖南省交通运输厅关于进一步加强公路工程建设项目招标投标管理工作的通知》(湘交基建〔2019〕10号)第一条第(九)项规定予以执行。

第七章 信用等级动态调整

第四十四条 市级评价中，在评价等级结果适用期内，企业出现部、省评价标准所列的严重不良行为或受到省级及各市州交通运输主管部门行政处罚时，相关项目建设单位、各县(市、区)交通运输主管部门应将情况及时上报市交通运输局，市交通运输局核查后将对该企业信用等级进行动态调整，自发文之日起执行，并自执行之日起 15 日内上报省交通运输厅。

第四十五条 被行政处罚的企业，调整为D 级的时间不低于行政处罚期限，不受评价周期限制。处罚期满后，可适用该企业在我市最新年度评定的信用等级(动态调整为D 级的相关事由不再纳入相应年度的定期评价中重复扣分);调整前该企业在我市无信用等级或处罚期满后在我市无最新年度评定的信用等级，按省交通运输厅及我市有关信用等级应用的政策予以执行。

第四十六条 评价年度内，因施工企业的主要责任，在建项目发生一起及以上较大质量或安全生产事故的，在我市农村公路招投标过程中，对该企业的上一年度信用等级即时调降一级应用，适用至下一年度信用等级发布之日止。

第八章 附则

第四十七条 本细则解释及修改权归邵阳市交通运输局所有。

附件：1. 年第 次农村公路施工企业信用评价

表(表1-表4)

2.投标人不良投标行为记录表

3.邵阳市农村公路工程施工企业信用评价申诉书

附件 1

县(市、区)\_\_\_\_年第\_\_\_\_\_次农村公路施工企业信用评价表 表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工企 业名称 | 组织 机构 代码 | 企业 资质 | 合同段 | 工程 内容 | 完成 情况 | 评定内容 | | 总扣分 | 行为代码 | 不良行为 | 扣分标 准 | 扣分 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 投标行  为评价  评分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |
| 履约行  为评价  评分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |
|  |  |  | 投标行  为评价  评分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |
| 履约行  为评价  评分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |

注：此表由建设单位评价填写，投标行为评价仅对存在不良投标行为的公路施工企业进行评价，评定内容仅为投标行为评价评分， 工程内容填为资审或投标。

项目建设单位：签字(盖章) 日期：

县(市、区)\_\_\_\_年第\_\_\_\_\_次农村公路施工企业信用评价表 表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工企业名称 | 组织机构代码证 | 企业资质 | 建设项目及合同段 | 工程内容 | 评价次  数及周  期 | 工程 量完 成情 况 | 投标行为评价 | | | 履约行为评价 | | | | | 其他行为 评价 | | 扣分依据 | 备注 |
| 个数 | 建设 项 目 评分 | 县(市、区) 复核 评分 | 个数 | 建设 项 目 评分 | 县(市、区) 复核 评分 | 单次 评价 权重 系数 | 单次 评价 权重 得分 | 个数 | 县(市、区) 评分 |
| 1 |  |  |  |  |  | 第I次 |  |  |  |  |  |  | 注② | 注③ | 注④ |  | 注⑥ |  |  |
| 第Ⅱ次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第Ⅲ次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年 |  |  | 注① |  |  |  | 注⑤ | 注⑦ |  |  |
|  |  |  |  | ... | ... | ... |  |  |  | ... |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ... | ... |  | ... |  |  |  |  | ... |  |  |

注：1.此表由县(市、区)交通运输主管部门评价填写，当县(市、区)评分与建设项目评分不一致时，须注明扣分依据。 2.填表注意事项如下：①全年投标评分=100-Z经复核后的单次评价扣分;②经复核后的单次评价得分;③单次评价权重系数;④单次评价权重得分=单次评价得分×单次评价权重系数;⑤全年履约评分=Z单次评价权重得分;⑥单次评价其他行为扣分或加分;⑦全年其 他行为得分=2单次评价其他行为扣分或加分。

县(市、区)交通运输局：签字(盖章) 日期：

邵阳市 年第 次农村公路公路施工企业信用评价表 表3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工企业名称 | 组织机构代码证 | 企业 资质 | 建设项  目及合  同段 | 工程 内容 | 评价次  数及周  期 | 工程  量完  成情 况 | 投标行为评价 | | 履约行为评价 | | | | 其他行为 评价 | | 扣分  依据 | 备注 |
| 个数 | 市级交通  行业发展  机构复核  评分 | 个数 | 市级交通  行业发展  机构复核  评分 | 单次 评价 权重 系数 | 单次  评价  权重  得分 | 个数 | 市级交  通行业  发展机  构评分 |
| 1 |  |  |  | \*项目\*\* 合同段 |  | 第I次 |  |  |  |  | 注② | 注③ | 注④ |  | 注⑥ |  |  |
| 第Ⅱ次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第IⅢI次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年 |  | 注① |  |  | 注⑤ | 注⑦ |  |  |
| 2 |  |  |  | \*项目\*\* 合同段 |  | 第I次 |  |  |  |  | 注② | 注③ | 注④ |  | 注⑥ |  |  |
| 第Ⅱ次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第Ⅲ次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年 |  |  | 注① |  |  |  | 注⑤ |  | 注⑦ |  |  |
| 3 |  |  |  | \*项目\*\* 合同段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |

注：1.此表由市级交通行业发展机构评价填写，当市级交通行业发展机构复核评分与建设项目(县(市、区))评分不一致时，须在“扣分依据”及“备注”栏中详细注明。

2.填表备注同表2

市级交通行业发展机构：签字(盖章) 日期：

邵阳市 年第 次公路施工企业信用评价表 表4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工企 业名称 | 组织 机构 代码 | 企业 资质 | 建设 项 目 及合 同段 | 工程 内容 | 评价次  数及周  期 | 工程量完 成情况 | 投标行为 评价 | | | 履约行为评价 | | | | 其他行为 评价 | | 扣分  依据 | 备注 |
| 个数 | 市局 汇总 复核 评分 | | 个数 | 市局 汇总 复核 评分 | 单次 评价 权重 系数 | 单次  评价  权重  得分 | 个数 | 市局 评分 |
|  |  |  |  | 甲项  目\*\*  合同  段 |  | 第I次 |  | 1 |  | | 1 | 注② | 注③ | 注④ | 1 | 注⑥ |  |  |
| 第Ⅱ次  第Ⅲ次 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 全年 |  | 注① | |  |  | 注⑤ | 注⑦ |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 倒权重计分 | | | |  | | |  | | | |  | |  |  |
| 综合评分X | | | |  | | | | | | | | |  |  |
| 信用等级 | | | |  | | | | | | | | |  |  |
| 市级交通行业发展机构初审意见：  (盖章)  日 期 ： | | | | | | | | | | 市交通运输局审定意见：  (盖章)  日 期 ： | | | | | | | | |

注：此表由市级交通行业发展机构初审单位组织填写，填表备注同表2

附件2

投标人不良投标行为记录表

项目名称及合同段： 开评标时间： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标人名称：(盖章) | | |
| 投标行为 | 投标人名称 | 备注 |
| 同一次招标中同一家企业多次 购买资格预审文件或招标文件 |  |  |
| 同一家企业同时递交了2份及 以上资格预审文件或投标文件 |  |  |
| 非招标人或招标文件原因放弃 投标，未提前书面告知招标人 |  |  |
| 未按时确认补遗书等招标人发 出的通知 |  |  |
| 不及时反馈评标澄清 |  |  |
| 中标后无正当理由放弃中标 |  |  |
| 无正当理由未在规定时间内签 订合同 |  |  |
| 中标人拒不按照招标文件要求 提交履约保证金 |  |  |
| 资审申请文件或投标文件虚假 (包括虚报、瞒报、提供虚假 资料等情况) |  |  |
| 进行虚假投诉举报 |  |  |
| 投标人认定的其他不良行为 |  |  |

注： 1.备注栏主要填写投标人有以上行为时的理由，需提供书面的佐证材料。

填报人：

审核人：

附件3

邵阳市农村公路工程施工企业信用评价申诉书

申诉人(名称及组织机构代码)

地 址

邮 编 联系电话及传真

法定代表人姓名 联系电话

授权代表：姓名 性别 电话

身份证号码：(附身份证复印件)与申诉人关系：

一、申诉事项的基本事实：

二、相关请求及主张：

附：相关原始证明材料

申诉人(公章)

法定代表人(签字)

年 月 日

邵阳市交通运输局办公室 2022年9月20日印发